Договор подряда № 4

г. Смоленск									«___» января 2017г.

ООО «Строительная компания «Славянский Дом», именуемая в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Шичкина А.С.,  действующего на основании Устава, и Гр. _____________________________________, выдан ОУФМС РФ по Смоленской области в Ленинском районе г. Смоленска 23.03 2011 г. Адрес регистрации: ___________________________________________, именуемый в дальнейшем ЗАКАЗЧИК с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

- Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению в соответствии с условиями настоящего Договора работ по строительству бани  из оцилиндрованного бревна, в соответствии с приложением №1 (которое определяет внешний вид бани и размеры) и Приложением № 2 (которое определяет количество и тип материала для строительства бани и стоимость работ по монтажу бани) на участке предоставленном ЗАКАЗЧИКОМ – адрес участка определяется в Приложении №1, а Заказчик обязуется принять произведенные работы и оплатить их.

1.2. Перечень работ осуществляемых подрядчиком по строительству бани:

- монтаж брусовой обвязки;

- монтаж стенового комплекта бани;

- монтаж балок перекрытия 1,2 этаж;

- монтаж чернового пола 1,2 этаж;

- монтаж кровли;

- монтаж каркасных фронтонов подшитых блокхаусом;

- Общая стоимость и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость выполняемых по Договору работ, включая стоимость стенового комплекта, его погрузку, доставку, а так же стоимость материалов для сборки составляет: 293713 (двести девяносто три тясяч семьсот тринадцать) рублей.
	2.2. Оплата авансового платежа и всей стоимости работ осуществляется Заказчиком путем перевода денежных средств на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА или путем фактической передачи денежных средств ПОДРЯДЧИКУ (Определяется ПОДРЯДЧИКОМ).

2.3. Порядок оплаты работ:

2.3.1. Первый этап оплаты: в день подписания Договора Заказчик вносит авансовый платеж  (задаток) в размере 25000 рублей на строительство бани.

2.3.2. Второй этап оплаты: В день поставки материала (стенового комплекта) заказчик оплачивает 8790 руб (стоимость брусовой обвязки фундамента), 130110 руб (фактическую стоимость материала доставленного на участок ЗАКАЗЧИКА) и 22769 руб (50% работ по сборке бани).

2.3.3 Третий этап оплаты: После сборки стенового комплекта с балками перекрытия 1 и 2 этажей ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ 22769 руб (остаток - 50% работ по сборке бани).

2.3.4 Четвертый этап оплаты: После сборки стенового комплекта ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ 58275 руб - стоимость материала для монтажа крыши и фронтонов;

2.3.5 Пятый этап оплаты: после завершения ПОДРЯДЧИКОМ работ по монтажу кровли и фронтонов, ЗАКАЗЧИК оплачивает 26000 рублей  ПОДРЯДЧИКУ (51000 рублей  - 25000 задаток внесенный в начале строительства).

2.4. В случаях, когда возникает необходимость в приобретении материалов указанных в смете (кроме стенового комплекта), либо дополнительных в смете не отображенных – по усмотрению ЗАКАЗЧИКА данные материалы приобретаться им лично, либо ПОДРЯДЧИКОМ на средства предоставленные ЗАКАЗЧИКОМ и доставляться на участок за счет средств ЗАКАЗЧИКА. При этом стоимость указанная в смете считается расчетной и ЗАКАЗЧИК оплачивает ПОДРЯДЧИКУ фактически понесенные расходы.

2.5. По желанию ЗАКАЗЧИКА количество этапов оплаты можем быть сокращено, путем внесения большей предоплаты ПОДРЯДЧИКУ.

- Сроки выполнения работ:

  - Подрядчик обязуется выполнить работы согласно п.1 настоящего договора в течении следующих сроков:

- строительство  бани в течении 40 рабочих дней с даты начала работ.

3.2. Подрядчик обязуется доставить на участок заказчика материалы согласно смете (время прибытия 1-й машины с бревном) необходимые для начала строительства в срок с 20.02.2017г по 30.03.2017г.

3.3. Датой начала работ считать день, следующий за днем доставки материалов на участок ЗАКАЗЧИКА (при условии поступления денежных средств за поставленные материалы на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА). По требованию любой из сторон составляется акт в котором стороны отмечают конкретную дату начала работ.

3.4. Датой окончания работ считать день подписания акта выполненных работ.

3.5. Подрядчик может выполнить работы досрочно.

3.6 Срок выполнения работ может быть увеличен ПОДРЯДЧИКОМ на разумный срок, в случае несвоевременного предоставления ЗАКАЗЧИКОМ участка или по вине других подрядных организаций, выполняющих работы на данном объекте.

3.7 При возникновении дополнительных работ по инициативе ЗАКАЗЧИКА, которые могут повлиять на продолжительность работ по договору, изменение срока выполнения работ оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.

4. Обязательства подрядчика

Для исполнения настоящего Договора ПОДРЯДЧИК:

4.1. Обеспечивает из собственных строительных материалов изготовление (стеновой комплект должен быть изготовлен из леса, заготовленного в зимний период) и сборку своими силами сруба бани в соответствии с подписанными Приложениями к настоящему Договору и являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.

4.2. Своими силами и за свой счёт доставляет  на  строительную площадку необходимые для сборки сруба оборудование и инструменты, осуществляет их приемку, складирование и подачу для производства работ.

4.3. Устраняет за свой счет дефекты и скрытые недостатки, обнаруженные в период    выполнения работ по настоящему Договору.

4.4. Отвечает за сохранность инструмента и строительных материалов, доставленных на строительную площадку ЗАКАЗЧИКА, а также за строящийся ПОДРЯДЧИКОМ объект до передачи его по акту приемки ЗАКАЗЧИКУ при условии, что участок заказчика, где ведется строительство, огорожен «глухим» забором.

4.5. Не вывозит с участка ЗАКАЗЧИКА строительный мусор и остатки материалов. (По согласованию сторон силами Подрядчика может быть произведена уборка и погрузка строительного мусора в контейнеры или транспорт предоставляемый Заказчиком). Бытовой мусор убирается за счет Подрядчика.

4.6. Принимает на себя полную ответственность за выполнение норм и правил техники безопасности работниками, выполняющими работы в рамках настоящего договора. Исполнение норм Техники Безопасности включает, но не ограничивается использованием необходимых инструментов и материалов, применения методов и технологий выполнения работ и т.д.

4.7. Гарантирует соблюдение специалистами, осуществляющими сборку сруба бани, норм и правил поведения, нарушение которых могло бы вызвать жалобы со стороны соседей.

4.8. Обязуется информировать ЗАКАЗЧИКА о необходимости закупки дополнительных материалов или инструментов, обеспечения ресурсами и т.д. не менее, чем за 2 (два) дня.

4.9. Выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

5. Обязательства Заказчика

В рамках исполнения настоящего Договора ЗАКАЗЧИК обязан:

5.1. Производить  своевременную   оплату   выполненных   работ в соответствии п. 2 настоящего Договора.

5.2. Подписать Акт приемки выполненных работ после окончания работ ПОДРЯДЧИКОМ в течении двух дней. До момента подписания Акта приемки выполненных работ, либо окончания срока устранения недостатков указанного в Акте устранения недостатков ЗАКАЗЧИК не имеет права производить дальнейшие работы на объекте. В случае нарушения данного требования работы по данному договору считаться принятыми со стороны ЗАКАЗЧИКА и подлежащими оплате.

5.3. Обеспечить свободный подъезд для грузового большегрузного, длинномерного транспорта или грузового транспорта с прицепом грузоподъёмностью до 40т к месту разгрузки на участок заказчика, но не далее 15 м от возводимого объекта. В случае отсутствия такой возможности комплект сруба бани  выгружается в доступном для проезда техники месте в пачки, под кран-манипулятор. Аренда крана-манипулятора осуществляется  Заказчиком, либо Подрядчиком на средства заказчика. Стропальные работы  осуществляться Подрядчиком.

5.4. Погрузочные – Разгрузочные работы выполняются за счет средств ПОДРЯДЧИКА.

5.5. Определить местоположение будущего строения, составляет чертеж, на котором указана привязка будущего строения к местности, готовит площадку для размещения сруба по адресу, указанному в Приложении №1 настоящего Договора.

5.6. Обеспечить снабжение объекта электричеством мощностью до 2 кВт, до 10 часов в дневное время суток. Иное – оговаривается дополнительным соглашением.

5.7. Если расстояние до объекта строительства более 30 км, организовать место проживания бригады до 5 человек, осуществляющей сборку сруба бани(бани), с возможностью поддержания в нем температуры до +18С, на период исполнения настоящего договора с момента доставки материалов на участок до подписания акта приема-сдачи. Данная функция может быть передана Подрядчику по согласованию сторон с предварительной оплатой стоимости арендуемого жилья Заказчиком.

5.8. Обеспечить беспрепятственный доступ ПОДРЯДЧИКА на свой участок на весь период строительства.

5.9. Не привлекает для производства строительных или инженерных работ на объекте в период сборки бани другие подрядные организации или только в том случае, если выполнение ими работ не создаст препятствий для нормальной работы ПОДРЯДЧИКА.

5.10.  Дополнительно оплачивает следующие работы:

-  Расчистка подъездных путей к участку ЗАКАЗЧИКА,

- Переноска стройматериалов к месту строительства далее 15 м от места разгрузки,

- Разборка существующих сооружений ЗАКАЗЧИКА или освобождение места на участке ЗАКАЗЧИКА от препятствий при раскладке бревен сруба к сборке, препятствующих выполнению строительных работ,

- Корчевка пней, удаление деревьев и т.п.

5.11. Обеспечить ПОДРЯДЧИКА в процессе разгрузки комплекта бани материалами для подкладки под выгружаемое бревно(доски, балки, поддоны и т.д.).

5.12. Выполнять  в   полном   объеме   все   свои   обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.

6. Порядок приема-сдачи выполненных работ

6.1. После выполнения работ ПОДРЯДЧИК обязуется сообщить в письменной или устной форме ЗАКАЗЧИКУ об окончании работ и вручить для подписания ЗАКАЗЧИКОМ или направить заказным письмом с уведомлением подписанные с его стороны два экземпляра Акта приемки выполненных работ после окончания работ. ЗАКАЗЧИК обязан выслать ПОДРЯДЧИКУ один экземпляр обоюдно подписанного Акта приемки выполненных работ на следующий день после получения двух экземпляров акта Подрядчика.

6.2. В случае наличия у ЗАКАЗЧИКА возражений относительно качества или сроков выполнения ПОДРЯДЧИКОМ работ, ЗАКАЗЧИК вправе отказаться от подписания Акта приемки выполненных работ. В этом случае такие возражения строго в письменной форме должны быть переданы ПОДРЯДЧИКУ на следующий день после их обнаружения (установления). В случае не выполнения ЗАКАЗЧИКОМ данного требования в течении трех дней выполненные работы считаться принятыми (значит выполненными качественно и в срок) и подлежащими оплате.

6.3. После получения ПОДРЯДЧИКОМ в письменном виде мотивированного отказа от подписания Акта приемки выполненных работ ПОДРЯДЧИК по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ составляет Акт устранения недостатков, в котором указывает недостатки, способы и сроки их устранения.

7. Ответственность за нарушение обязательств

7.1. За нарушение ЗАКАЗЧИКОМ сроков оплаты работ стороны предусматривают штраф в размере 0,1 процента от неоплаченной стоимости работ, начисляемый за каждый день просрочки исполнения ЗАКАЗЧИКОМ обязанности по оплате работ.

7.2. За нарушение ПОДРЯДЧИКОМ сроков строительства по вине ПОДРЯДЧИКА стороны предусматривают штраф в размере 0,1 процента от неоплаченной стоимости работ, начисляемый за каждый день просрочки исполнения ПОДРЯДЧИКОМ обязанности строительству объекта.

7.3. В случае возникновения споров связанных с исполнением, неисполнением, расторжением, заключением, оспариванием и прочими обстоятельствами, вытекающими из настоящего договора, сторона обязуется направить претензию противоположной стороне в письменной форме по месту нахождения стороны. Срок ответа на претензию составляет десять дней.

8. Прочие условия

8.1. Все изменения и дополнения по настоящему договору действительны, если они совершены в письменном виде, подписаны представителями обеих сторон. Односторонний отказ от исполнения обязательств не допускается.

8.2. Настоящий договор, может быть, расторгнут любой из сторон  в случае невыполнения второй стороной условий  настоящего договора.

При этом денежные средства, полученные ПОДРЯДЧИКОМ,  в случае невыполнения настоящего договора ПОДРЯДЧИКОМ (не выполнение условий поставки стенового комплекта согласно смете, отказ от строительства бани) возвращаются ЗАКАЗЧИКУ полностью.

В случае расторжения договора, в следствии невыполнения условий настоящего договора со стороны ЗАКАЗЧИКА, денежные средства полученные ПОДРЯДЧИКОМ,  возвращаются ЗАКАЗЧИКУ за минусом фактически затраченных при изготовлении заказа.

8.3. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его СТОРОНАМИ и действует до полного выполнения СТОРОНАМИ своих обязательств.

8.4. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу  по одному для каждой СТОРОНЫ.

9. Гарантийные обязательства

9.1. Гарантии качества работы ПОДРЯДЧИКА, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых ПОДРЯДЧИКОМ и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.  Гарантия на выполненные работы составляет 3 года.

9.2. В случае обнаружения  в пределах гарантийного срока недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением ПОДРЯДЧИКОМ своих обязательств по настоящему Договору, ПОДРЯДЧИК обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с ЗАКАЗЧИКОМ в письменном виде сроки. Гарантия не распространяется на изменение оттенка цвета бревен, трещины и щели полученные в процессе усушки и усадки сруба, связанные с естественным происхождением материала.

10. Приложения к настоящему договору

# 10.1. К Настоящему Договору прилагаются:

- Приложение № 1. Внешний вид и размеры бани;

- Приложение № 2. Смета на материалы и выполняемые работы в рамках договора.

# 10.2. Приложения к настоящему договору составляют его неотъемлемую часть.

Подрядчик: ООО Строительная компания «Славянский Дом»». ОГРН 1166733072208 Юр. Адрес: 214030, г. Смоленск, Краснинское шоссе д. 28 оф. 69. ИНН 6732134677 КПП 673201001 Тел: 8(920)-301-15-15 E-mail: sl-dom.ru@mail.ru Заказчик: Гр. _________________, паспорт: ________ №___________, выдан ОУФМС РФ по Смоленской области в Ленинском районе г. Смоленска ____________ г. Адрес регистрации: _______________. Тел: ___________________________ E-mail: __________________________

Приложение№1  к договору подряда №  4 (на 2 листах)

от «___» января 2017 года

Местоположение объекта строительства:

_____________________________________________

Рис 1.  Внешний вид бани

Рис 2.  Внешний вид бани

Рис 7.  Планировка бани (1 этаж)

По стене 2 сверху (15 бревно) переброшено для связки сруба и поддержки балок.

Приложение№2  к договору подряда № 4 (на двух листах)

от  «___ »  января   2017 года

Смета на материалы и выполняемые работы в рамках договора (лист1)

Стеновой комплект: диаметр  бревна 20 сантиметров (16 венцов, высота сруба 2м72см в чистоте получится 2,50м).

Брусовая обвязка фундамента

Брусовая обвязка (брус 6000х200х200) 3 шт - 0,72м3 = 5040р

Работа по обвязке 18м\п = 3600р

Глухари (180мм) 8шт = 150р

Итого: 8790 рублей

Стеновой комплект

Стоимость изготовления и доставки до Вашего участка сруба составит 	= 105000р.

Межвенцовый утеплитель10мм  16 рулона 					= 2750р

Балки половые потолочные 150х100 = 10шт = 0,9м3

(1 этаж внутри сруба, 2 этаж перекрывается половина площади) 		= 6300р.

Балкодержатеи для балок 1го этажа 20шт х120р 				= 2400р

Глухари (80мм) 40шт 								= 800р

Негеля 									= 2000р

Черновой пол, потолок - 0,9м3 (настилается поверх балок) 			= 6300р

Рубероид 1 рулон 								= 300р

Скоба строительная 8х200 - 32шт 						= 960р

Скоба для степлера 								= 450р

Саморезы для крепления балок и чернового пола 				= 850р

Доставка материала (Входит доставка всего обрезного материала) 		= 2000р

Итого стоимость материала =130110р

Сборка 35% от стоимости материала  = 45538 руб.

Итого комплект бани из 20 бревна  с изготовлением доставкой и сборкой

будет стоить 175648 рублей.

Кровля примерно 60м2 (будет зависеть от ширины полок, обмер кровли   с коррекцией оплаты будет произведен по факту выполненных работ) .

Работа под ключ без утепления  - 750р за м2 = 45000 т.р. (Виды работ: Установка стропильной системы, гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, монтаж металочерепицы, конек, торцевые и карнизные планки).

Материал на кровлю:

Стропила (доска 150х50) 20шт 			= 6300р

Гидроизоляция 2 рулона 				= 4000р

Контробрешетка (брус 50х25) 0,3м3 			= 2100р

Обрешетка (доска 150х25) – 1м3 			= 7000р

Металоцерепица 0,5мм 65м2 х300 			= 19500р

Перфорированный крепеж, саморезы по дереву 	= 1500р

Конек 8м.п. 						= 2000р

Планка карнизная 18м.п 				= 3600р

Планка торцевая 14м.п 				= 2800р

Саморезы кровельные (51, 76)  			= 1000р

Примерная стоимость материала на кровлю = 49800т.р. (стропила, ригеля, обрешетка, контробрешетка, крепеж, металочерепица, доборные элементы) – все материалы закупаются по согласованию с заказчиком.

Итого, стоимость кровельных материалов с монтажем под ключ: 94800 рублей

Смета на материалы и выполняемые работы в рамках договора (лист2)

Фронтоны

Выставление каркаса 150р за м2 = 10м2 х 150 	= 1500р

Крепеж (уголки, пластины) 				= 500р

Доска на каркас 50х150 = 0,9м3			= 1575р

Гидроизоляция работа 10м2 х50р 			= 500р

Гидроизоляц материал – останется с кровли (20м2) 	= 0р

Блокхаус 12м2 х 500 					= 6000р

Работа 10м2 х 400					= 4000р

Саморезы  желтые					= 400р

Стоимость материала = 8475 руб

Стоимость работ = 6000 руб

Итого: 14475 рублей